人民卫生出版社

数据治理平台一期项目

产品发布文档

2026年6月

1. 产品信息

本章节汇总了本次发布产品的基本信息，包括产品名称、版本号、发布日期及部署环境等关键要素。产品信息是版本管理和运维追溯的基础，建议在每次版本迭代时同步更新。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 数据治理平台一期（rw 项目） |
| 版本号 | V1.0 |
| 发布日期 | 2026年6月 |
| 发布类型 | 首次上线 |
| 部署环境 | 生产环境（192.168.108.x 网段） |

2. 产品白皮书（摘要）

通过上述能力的建设，平台已为后续数据资产沉淀、知识图谱构建及智能分析应用奠定了坚实基础。

本阶段建设的核心目标包括：

数据治理平台一期项目旨在打通人民卫生出版社内部各业务系统的数据孤岛，构建统一、规范、可扩展的数据底座。项目采用主流开源大数据技术栈，在保证功能完整性的同时兼顾成本可控与长期演进。

数据治理平台一期是人民卫生出版社数据治理体系建设的基础工程。平台基于 Apache Doris + SeaTunnel + DolphinScheduler 开源技术栈构建，实现：

- 15 个异构业务系统的数据统一汇聚

- 94 张核心业务表的每日全量同步

- 400+ 自动化调度任务

- 源端→ODS 数据一致性自动校验

- 全链路任务监控与异常告警

平台支持对数据同步任务进行全链路监控，涵盖任务启动、执行、完成及异常状态。当任务失败或超时，系统将自动触发告警通知，确保运维人员能够第一时间介入处理。

为后续知识库建设、数据分析和管理决策提供统一的数据底座。

3. 版本功能清单

下表列出了 V1.0 版本已交付并验收通过的功能模块。各功能点均经过测试验证，满足上线运行条件。

| 序号 | 功能模块 | 功能点 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据汇聚 | 15 个业务系统 Oracle/MySQL 接入 | ✅ 已完成 |
| 2 | 数据汇聚 | 94 张表 ODS 层全量同步 | ✅ 已完成 |
| 3 | 数据汇聚 | SeaTunnel JDBC → Doris Sink 管道 | ✅ 已完成 |
| 4 | 任务调度 | DolphinScheduler 统一编排 | ✅ 已完成 |
| 5 | 任务调度 | Cron 定时 + `$[yyyy-MM-dd-1]` 日期驱动 | ✅ 已完成 |
| 6 | 数据验证 | 源端行数 → ODS 行数 → 一致性校验三层验证 | ✅ 已完成 |
| 7 | 数据验证 | 存储空间统计（各层明细+汇总） | ✅ 已完成 |
| 8 | 数据架构 | ODS + DWD 分层模型 | ✅ 已完成 |
| 9 | 监控告警 | DS 任务失败自动告警 | ✅ 已完成 |

待建设：

以下功能点已纳入后续迭代规划，将在二期或后续版本中逐步实施。具体排期视业务优先级与资源投入情况而定。

| 序号 | 功能模块 | 功能点 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增量同步 | 超大表增量同步（替代全量 DROP_DATA） | 🔲 待开发 |
| 2 | 数据治理 | 数据清洗规则引擎、数据质量评分 | 🔲 待开发 |
| 3 | DWS/ADS 层 | 汇总层和应用层数据模型 | 🔲 待开发 |
| 4 | 知识库产品 | 知识库检索、展示、更新工具 | 🔲 待开发 |
| 5 | SSO 集成 | 接入甲方统一认证系统 | 🔲 待开发 |

4. 环境信息

本章节记录了当前生产环境所使用的主要组件及其部署位置。各组件版本均经过兼容性验证，原则上不建议在生产运行期间随意升级版本，如需升级应提前在测试环境验证。

| 组件 | 版本 | 部署节点 |
| --- | --- | --- |
| Apache Doris | 2.x | 192.168.108.144 (FE) |
| Apache SeaTunnel | 2.3.x | DS Worker 共用 |
| Apache DolphinScheduler | 3.x | 192.168.108.142 |
| Oracle 源库 | 11g/19c | 192.168.0.164:1521/orcl |

5. 已知问题

本节汇总了截至当前版本已识别但尚未完全修复的问题。所有已知问题均已评估影响范围并制定应对或规避方案，不会阻塞本次上线。后续版本将按优先级逐步修复。

| 序号 | 问题描述 | 影响范围 | 解决方案 | 计划修复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 知识管理 `released_knowledge_field` 表不能做增量（VARCHAR 时间字段 + 大量 NULL） | 每日全量同步耗时较长 | 短期全量，长期推动源端改造 | 待定 |
| 2 | DS 前端页面任务参数显示可能不实时刷新（缓存问题） | 手动修改任务参数后页面显示旧值 | 实际值已生效，重跑即可 | 低优 |
| 3 | Oracle CLOB 字段同步时偶现截断 | ZTHANDOUT.CONTENT 等超长文本 | 已映射为 STRING 类型 | 已规避 |

6. 依赖与兼容性

本章节说明系统正常运行所需的软硬件依赖及已验证的兼容性矩阵。部署前请确保目标环境满足以下要求，以避免因版本不匹配导致的运行异常。

6.1 运行依赖

运行依赖是系统启动和稳定运行的前提条件。建议在部署前逐项检查，并保留检查记录以备审计。

| 依赖项 | 版本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| JDK | 1.8+ | SeaTunnel / DS |
| MySQL | 5.7+ | DS 元数据库 |
| Oracle JDBC | ojdbc8 | 源端连接 |
| 网络 | 192.168.0.x/24 与 192.168.108.x/24 互通 | 跨网段访问 Oracle 源 |

6.2 兼容性

兼容性矩阵基于实际测试得出，覆盖了当前生产环境所涉及的主要数据库及中间件版本。若后续源端系统升级，需重新验证兼容性。

| 组件 | 已测试版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 源端 Oracle | 11g / 19c | 通过 JDBC thin 协议 |
| 源端 MySQL | 5.7 / 8.0 | 通过 JDBC |
| Doris | 2.x | FE 兼容 MySQL 协议 |

7. 部署说明

详细的部署步骤、环境准备及配置参数请参阅《05 系统安装程序》。本文档仅提供部署层面的概要说明与集成原则。

详见《05 系统安装程序》。

与现有系统的集成：

- 仅从各业务系统只读抽取数据，不写入源库

- 不改变现有业务系统任何配置

- Doris 作为独立的数据仓库，与业务系统解耦

该架构设计确保了数据仓库的独立演进能力，业务系统的升级或变更不会直接影响数据汇聚流程，反之亦然，从而降低了系统间的耦合风险。

8. 运维说明

日常运维操作、故障排查流程及用户操作指南请参阅《06 系统维护手册》和《07 系统使用手册》。本节列出关键运维指标，作为 SLA 考核与日常巡检的参考依据。

详见《06 系统维护手册》和《07 系统使用手册》。

关键运维指标：

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 可用性 | 99.95% |
| 每日同步完成时间 | 凌晨 2:00 前 |
| 数据一致性 | 100% |
| 故障响应 | 4 小时内 |

9. 变更记录

变更记录用于追溯文档及产品的历次修订情况。每次版本更新时，应在此补充新的变更条目，确保版本演进过程清晰可查。

| 日期 | 版本 | 变更内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06 | V1.0 | 首次发布 | - |