人民卫生出版社

数据治理平台一期项目

系统验收报告

2026年6月

项目概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 人民卫生出版社数据治理平台一期项目 |
| 甲方 | 人民卫生出版社有限公司 |
| 乙方 | 人民网信息技术有限公司 |
| 合同签订日期 | 2025年11月25日 |
| 项目周期 | 合同签订后6个月内 |

主要建设内容

乙方根据合同要求，完成数据治理平台一期的建设工作，主要内容包括：

数据汇聚系统：接入 15 个业务系统（13 个数据库实例，Oracle / MySQL），共 146 张核心业务表，通过 SeaTunnel 实现每日自动化全量/增量数据同步至 Apache Doris 数据仓库。

数据湖业务系统：构建 ODS（操作数据层）+ DWD（数据仓库明细层）分层数据架构，实现元数据管理、数据质量校验（源端→ODS 三层一致性验证）、存储空间统计等功能。

调度与监控：基于 DolphinScheduler 实现 400+ 同步任务和校验任务的统一编排，采用 Cron 定时调度，支持任务失败自动告警。

知识库数据治理：完成知识管理平台、慕课、考试网等系统的数据调研、ETL 处理和数据汇集，为后续知识库产品建设奠定数据基础。

验收结论

乙方根据合同已完成数据治理平台一期项目的开发工作，向人民卫生出版社有限公司提供如下文档：

| 序号 | 文档名称 | 交付状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据治理平台一期-需求规格说明书 | ✅ 已交付 |
| 2 | 数据治理平台一期-系统概要设计文档 | ✅ 已交付 |
| 3 | 数据治理平台一期-系统详细设计文档 | ✅ 已交付 |
| 4 | 数据治理平台一期-数据库设计文档 | ✅ 已交付 |
| 5 | 数据治理平台一期-系统安装程序 | ✅ 已交付 |
| 6 | 数据治理平台一期-系统维护手册 | ✅ 已交付 |
| 7 | 数据治理平台一期-系统使用手册 | ✅ 已交付 |
| 8 | 数据治理平台一期-系统测试用例 | ✅ 已交付 |
| 9 | 数据治理平台一期-系统测试报告 | ✅ 已交付 |
| 10 | 数据治理平台一期-开发源代码和开发接口文档 | ✅ 已交付 |
| 11 | 数据治理平台一期-系统源代码 | ✅ 已交付 |
| 12 | 数据治理平台一期-系统验收报告 | ✅ 已交付 |
| 13 | 数据治理平台一期-帮助中心文档 | ✅ 已交付 |
| 14 | 数据治理平台一期-交维文档 | ✅ 已交付 |
| 15 | 数据治理平台一期-产品发布文档 | ✅ 已交付 |

项目于2025年11月25日开工，已完成全部数据同步任务部署并上线运行，13 个业务系统 146 张表数据同步稳定，每日自动化校验全部通过，系统运行稳定，达到了设计要求的各项指标。

现根据合同要求，准予该项目验收通过。

签字栏

| 甲方：人民卫生出版社有限公司 | 乙方： 人民网信息技术有限公司 |
| --- | --- |
| 签字或盖章： | 签字或盖章： |
| 年 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 月 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 日 | 年 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 月 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 日 |

附表一：验收清单

数据汇聚系统

| 序号 | 功能模块 | 功能点 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据源接入 | 关系型数据库接入（Oracle / MySQL），共 15 系统 13 个 Oracle Schema + 2 个 MySQL 库 | 通过 |
| 2 | 数据同步 | 全量同步（DROP_DATA），每日自动化执行 | 通过 |
| 3 | 数据同步 | 增量同步（APPEND_DATA + 物理删除兼容），适用于超大表 | 通过 |
| 4 | 任务调度 | DolphinScheduler Cron 定时调度，日期变量驱动 | 通过 |
| 5 | 任务调度 | 任务启动/停止/重跑，执行历史查看 | 通过 |
| 6 | 任务监控 | 执行日志查看、失败告警通知 | 通过 |
| 7 | 数据验证 | 源端行数统计 → ODS 行数统计 → 一致性校验，三层验证 | 通过 |

数据湖业务系统

| 序号 | 功能模块 | 功能点 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据分层 | ODS（操作数据层）+ DWD（数据仓库明细层） | 通过 |
| 2 | 元数据管理 | 表结构管理、字段注释、入仓时间标记 | 通过 |
| 3 | 数据质量 | 146 张表每日行数一致性自动校验，通过率 100% | 通过 |
| 4 | 存储管理 | 各层存储空间统计（明细 + 汇总），每日刷新 | 通过 |
| 5 | 数据接口 | Doris MySQL 协议查询接口（JDBC/ODBC 兼容） | 通过 |

接入系统清单

| 序号 | 系统名称 | 数据库标识 | 接入表数 | 同步模式 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国医学教育题库 | ORACLE_JYTK | 9 | 全量 | 通过 |
| 2 | 人卫考试 | ORACLE_EXAM | 32 | 全量+增量 | 通过 |
| 3 | 人卫慕课 | MYSQL_MK | 12 | 全量 | 通过 |
| 4 | PBL案例库 | ORACLE_PBL | 20 | 全量 | 通过 |
| 5 | 青年医生训练营 | ORACLE_QNYS | 3 | 全量 | 通过 |
| 6 | 增值服务平台 | ORACLE_ZZFW | 3 | 全量 | 通过 |
| 7 | 增值服务资源库 | ORACLE_ZZFWZYK | 7 | 全量 | 通过 |
| 8 | 知识管理平台 | MYSQL_ZSGL | 18 | 全量 | 通过 |
| 9 | 富媒体资源库 | ORACLE_RICHMEDIA | 11 | 全量 | 通过 |
| 10 | 电子书 | ORACLE_DZS | 2 | 全量 | 通过 |
| 11 | 影像库 | ORACLE_PMPH_MEDICINE_IMAGE | 8 | 全量 | 通过 |
| 12 | 诊断学图库 | ORACLE_PMPH_MEDICINE_IMAGE | 8 | 全量 | 通过 |
| 13 | 康复视频库 | ORACLE_PMPH_MEDICINE_IMAGE | 8 | 全量 | 通过 |
| 14 | 技术视频库 | ORACLE_YX_SUPP | 4 | 全量 | 通过 |
| 15 | 人卫临床知识库 | ORACLE_MEDICALONLINE | 17 | 全量 | 通过 |

6. 非功能需求验收

根据《人卫社数据治理平台一期项目技术需求》中非功能要求章节，逐项验收如下：

| 序号 | 验收项 | 验收标准 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | 亿级数据查询耗时≤5秒，单集群存储容量≥10PB，支持平行扩展 | ✅ 通过 |
| 2 | 安全要求 | 接入招标方SSO统一权限控制系统，敏感数据加密传输与加密存储 | ✅ 通过 |
| 3 | 运维要求 | 服务均实现高可用方案，服务可用性≥99.95% | ✅ 通过 |
| 4 | 开源合规 | 产品所使用的开源组件符合开源协议合规要求 | ✅ 通过 |
| 5 | 数据备份恢复 | 数据库系统支持自动/手动、全量/增量类型数据备份 | ✅ 通过 |

7. 培训与售后服务验收

根据合同"培训与售后服务"条款，逐项验收如下：

| 序号 | 验收项 | 验收标准 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用培训 | 甲方人员能够熟练操作和使用系统 | ✅ 通过 |
| 2 | 二次开发培训 | 甲方人员能够进行简单二次开发 | ✅ 通过 |
| 3 | 培训计划 | 乙方已制定详细培训计划并经甲方审核，培训已在验收前完成 | ✅ 通过 |
| 4 | 技术支持服务期 | 1年免费技术支持服务，从项目验收通过日起算 | ✅ 通过 |
| 5 | 服务响应 | 4小时内响应并到现场解决问题 | ✅ 通过 |
| 6 | 服务方式 | 现场服务、电话支持、定期巡检、在线支持、邮件支持、应急事件处理 | ✅ 通过 |

8. 维护与技术支持验收

根据合同"维护服务要求"条款，逐项验收如下：

| 序号 | 验收项 | 验收标准 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统维护和Bug修正 | 合同服务期内提供系统维护和Bug修正服务 | ✅ 通过 |
| 2 | 产品升级服务 | 合同服务期内提供产品升级服务 | ✅ 通过 |
| 3 | 定期巡检 | 提供定期巡检服务，保障系统稳定运行 | ✅ 通过 |
| 4 | 监控系统接入 | 配合完成监控系统接入 | ✅ 通过 |
| 5 | 数据备份恢复措施 | 提供必要的数据备份恢复措施，保障数据安全 | ✅ 通过 |
| 6 | 重要事件保障 | 配合采购方重要事件保障方案，安排人员提供特定保障服务 | ✅ 通过 |

9. 服务方式与交付验收

根据合同"产品交付、验收方式"及"交付物要求"条款，逐项验收如下：

| 序号 | 验收项 | 验收标准 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发上线周期 | 合同签订后6个月内完成全部开发任务并上线试运行 | ✅ 通过 |
| 2 | 验收整改 | 验收不通过时一周内完成整改 | ✅ 通过 |
| 3 | 技术资料交付 | 提供完备技术资料，纸质文件1套 + 电子资料（光盘）1套 | ✅ 通过 |
| 4 | 文档交付 | 15份文档全部交付（详见本报告"文档交付清单"） | ✅ 通过 |
| 5 | 培训完成 | 使用培训和二次开发培训已在验收前完成 | ✅ 通过 |
| 6 | 现场技术支持 | 乙方派出参与过系统建设的专业人员到甲方现场提供技术支持 | ✅ 通过 |